附件一

山东省2011年普通高等学校招生

网上报名工作日程表

| 年 份 | 时 间 | 工 作 内 容 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 9月22日至29日 | 网上报名系统分析、设计、完成需求分析文档、进入技术准备 | 信息处 |
|  | 10月10日至30日 | 完成网上报名系统开发、内部测试，出台文件 | 信息处、普招处 |
|  | 11月10日前 | 全省现场研讨培训 | 信息处、普招处、市招办 |
|  | 11月10日至15日 | 各市培训县（市、区）工作人员、宣传（系统压力测试） | 各市、县招办 |
|  | 11月16日至19日 | 系统准备 | 信息处 |
|  | 11月20日至30日 | 全省考生网上报名 | 省、市、县招办 |
|  | 12月13日至15日 | 考生现场确认、打印专业证 | 市、县招办 |
|  | 12月20日至25日 | 数据汇总、系统进入查询状态 | 信息处 |
|  | 12月21日 | 各市招办上报《2011年普通高考报名情况统计表》 | 普招处、各市招办 |
| 2011年 | 3月15日前 | 县招办对特殊考生名单进行初审、公示，并上报市招办 | 县招办 |
|  | 3月28日前 | 各市招办对特殊考生名单进行审核、公示 | 市招办 |
|  | 3月31日前 | 各市招办上报特殊考生登记表和汇总表及相关证件和电子数据 | 普招处、信息处、市招办 |
|  | 4月1日至8日 | 对特殊考生名单进行复审 | 普招处、有关厅局教育处 |
|  | 4月13日前 | 对特殊考生名单公示 | 普招处 |
|  | 4月20日前 | 向市招办反馈不合格的特殊考生名单 | 普招处 |
|  | 5月10日前 | 报考艺术类、普通体育的考生进行科类确认 | 县招办 |
|  | 5月30日前 | 汇总数据 | 信息处 |